建設工事提出書類一覧表

公益財団法人　自転車駐車場整備センター

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 書　類　名　称 | 部数 | 提　出　期　限 | 備　　　　考 |
| 1 | 工事請負契約書  履行保証等 | 2 | 落札後10日以内 |  |
| 2 | 見積書　(落札額) | 1（2） | 〃 | ※補助事業は2部提出 |
| 3 | 建設業登録証明書(写し) | 1 | 〃 | ※補助事業の場合のみ必要 |
| 4 | 経審通知書(写し) | 1 |  | 〃 |
| 5 | 会社登記簿謄本 | 1 | 〃 | 〃 |
| 6 | 着工届 | 1 | 〃 | 様式１ |
| 7 | 現場代理人等通知書 | 1 | 〃 | 様式２ |
| 8 | 工事工程表（契約工程） | 1 | 〃 | 様式３ |
| 9 | 工期延期願 | 1 | 随時 | 様式４ |
| 10 | 完成通知書 | 1 | 契約工期以前 | 様式５ |
| 11 | 工事完成引渡書 | 1 | センター検査同日または翌日 | 様式６ |
| 12 | 請負工事既済部分検査請求書 | 1 |  | 様式７ |
| 13 | 指定部分完成通知書 | 1 |  | 様式８ |
| 14 | 指定部分引渡書 | 1 |  | 様式９ |
| 15 | 請求書 | 1 |  |  |
| 16 | 完成図 | 1 | センター検査後10日以内 | 完成1ヶ月前に技術担当者と打ち合わせ |
| 17 | 完成写真 | （2） | 〃 | ※補助事業は2部提出 |
| 18 | 完成図書一式 | 一式 | センター検査後10日以内 | 完成1ヶ月前に技術担当者と打ち合わせ  (確認申請書(副)、確認通知書(原本)、検査済証(原本)、各種試験成績書、取扱説明書、保証書等)  及びホームページ　完成書類提出書式　　参照 |

(注)　1.　提出書類は、一部を除いてA4判に統一して提出する。

　　 2. 着工前に事務担当者及び連絡先を提出する。

　　 3. 前払金、部分払金、完成払金の請求書は、貴社様式で提出する。